基于 Optimization-Time Safety-State Dynamics 的
白盒音频越狱具体实验方案

从“创新点迁移--8.12”中抽取并工程化整理

2026 年 8 月 13 日

# 一、实验目标与最小闭环

本实验方案只围绕原文最终确定的三项创新展开：① Optimization-Time Safety-State Dynamics；② Dynamic Safety Bottleneck；③ Safety-State-Aware Layer-Adaptive PGD。核心实验逻辑是“先证明机制存在，再做因果验证，最后利用机制改进攻击优化”。

最小可发表闭环：标准 waveform PGD 轨迹 → Layer × PGD-Step 安全状态热图 → 动态安全瓶颈 Go/No-Go → Activation Patching 因果验证 → Safety-State-Aware LA-PGD → 与五类对照方法比较 → 攻击效果与音频质量联合评估。

| 编号 | 实验 | 核心目的 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | 三类数据 + 标准 PGD 轨迹 | 建立统一输入与攻击基线 | 必须 |
| E2 | 全轨迹 hidden-state 采集 | 得到 N × T × L × d 表示张量 | 必须 |
| E3 | Harmfulness/Refusal 状态构建 | 形成双安全状态测量 | 必须 |
| E4 | Layer × PGD-Step 动态分析 | 回答 RQ1，观察状态解耦 | 必须 |
| E5 | Dynamic Safety Bottleneck + Go/No-Go | 回答 RQ2，判断动态选层是否成立 | 必须 |
| E6 | Activation Patching | 验证关键层具有因果作用 | 必须 |
| E7 | Safety-State-Aware LA-PGD | 实现创新攻击目标 | 必须 |
| E8 | 六方法系统对照 | 证明提升来自 safety-state adaptive | 必须 |
| E9 | 关键消融/敏感性 | 排除 probe、静态多层等替代解释 | 建议 |
| E10 | 音频感知与任务效用 | 保证攻击不是以严重失真换成功率 | 必须 |
| E11 | 现实传输链路/EoT | 验证 codec、重采样、RIR、噪声等鲁棒性 | 后期增强 |

# 二、阶段 I：机制发现实验

## E1. 三类数据构造与 Canonical Waveform PGD 基线

实验目的：建立后续所有机制分析共享的统一输入基线与完整 adversarial optimization trajectory。

构造 X_B：Benign 样本。

构造 X_H：Harmful but Refused 样本，即原始有害音频输入能够被模型识别并拒绝。

构造 X_J：Successful Jailbreak 样本，即由 X_H 经白盒音频 PGD 得到的成功越狱对抗版本。

尽量保证 X_H ↔ X_J 一一对应，使 clean/refused 与 adversarial/compliant 的内部表示比较具有配对关系。

先使用 canonical waveform PGD 作为统一 baseline，不在第一步同时加入稀疏 token、codec latent、EoT 等额外机制。

需要固定并记录但原文未给定具体数值的配置：目标 LALM、数据来源/规模、采样率和音频时长、PGD 扰动预算 ε、步长 α、迭代次数 T、攻击 output loss/目标响应形式。当前文档不应擅自填写这些数值。

主要输出：每个 X_H 对应的 PGD 扰动轨迹、最终 X_J、每一步或指定 checkpoint 的模型输出、是否拒绝、是否越狱成功。

## E2. 保存完整攻击轨迹并采集逐层 Hidden States

实验目的：把传统只保存最终扰动 δ_T 的攻击，扩展为“攻击时间 × 模型深度”的可分析轨迹。

不要只保存最终 δ_T；至少保存 δ_0、δ_10、δ_25、δ_50、…、δ_T。若显存/存储允许，推荐保存每一个 PGD step。

对每个 checkpoint 重新 forward 模型并 hook Transformer/LLM 的逐层 hidden state h_{l,t}。

将表示整理为 H ∈ R^(N × T × L × d)，四个维度分别对应：样本、PGD step、layer、hidden dimension。

同时保存该 checkpoint 的最终输出、refusal/compliance 标签和 attack loss，保证内部状态可以与外部行为对齐。

H ∈ R^(N × T × L × d)

主要输出：可直接用于后续 probe、projection、heatmap 和 activation patching 的轨迹数据文件。

## E3. 分别构造 Harmfulness State 与 Refusal State

实验目的：避免把“识别有害”和“执行拒绝”混为单一 Safety Score，直接对应原文 RQ1 的双状态设计。

方案 A：对每一层分别训练两个线性 probe。

H_(l,t) = σ(W_l^H h_(l,t) + b_l^H)

R_(l,t) = σ(W_l^R h_(l,t) + b_l^R)

方案 B：同时使用 refusal-direction projection，对 hidden state 在 refusal direction 上做投影。

R_(l,t) = ((h_(l,t) − μ_l)^T v_l^ref) / ||v_l^ref||

Probe score 与 direction projection 两种测量都做，避免结论依赖单一 safety definition。

形成联合状态 S_(l,t) = (H_(l,t), R_(l,t))。

重点观察：PGD 过程中 H_(l,t) 是否保持相对稳定，而 R_(l,t) 持续下降，即“有害性识别仍在，但拒绝执行崩塌”的状态解耦。

S_(l,t) = (H_(l,t), R_(l,t))

主要输出：每层每步的 harmfulness score、refusal score、direction projection，以及它们与最终行为的对应关系。

## E4. Optimization-Time Safety-State Dynamics：二维动态热图

实验目的：直接回答 RQ1——安全状态如何在“模型深度 × 攻击时间”两个维度联合演化。

1.  以 layer 为纵轴、PGD iteration 为横轴，绘制 Layer × PGD Iteration 二维 heatmap。

2.  分别绘制 Harmfulness State、Refusal State；必要时并列展示两张热图以观察状态解耦。

3.  将每个 checkpoint 的输出行为（refusal/compliance）对齐到热图时间轴，标出首次 jailbreak 成功的 PGD step。

4.  比较不同样本的轨迹是否存在一致结构：固定中层衰减、逐步扩散、多个瓶颈切换，或无明显结构。

预期回答：现有工作主要看单次 forward 的 layer dynamics，而本实验要呈现同一攻击从 t=0 到 t=T 的 optimization-time dynamics。

## E5. Dynamic Safety Bottleneck 与 Go / No-Go Test

实验目的：判断关键安全层到底是静态的，还是 attack-state dependent；这是后续是否值得做 Layer-Adaptive PGD 的决策实验。

G_(l,t) = R_l^H − R_(l,t)

l_t* = argmax_l G_(l,t)

R_l^H 表示正常 harmful-but-refused 输入在第 l 层的 refusal state；R_(l,t) 表示第 t 次 PGD 后该层 refusal state。

用 G_(l,t) 表示该层 safety-state degradation，并在每个 t 上定位 l_t*。

绘制 G_(l,t) 的二维 heatmap，并单独绘制 l_t* 随 PGD step 的轨迹。

对多个样本检查关键区域变化是否稳定、结构化，而不是由少数异常样本造成。

Go 条件：若 l_t* 或关键层窗口随 PGD 阶段发生稳定、可复现的变化，则继续开发 Safety-State-Aware Layer-Adaptive PGD。

No-Go 条件：若 l_t* 长期近似固定在同一层/固定区间，即 l_t* ≈ C，则动态选层假设不足，应把方法退化为 Critical Safety Window PGD，而不是强行声称动态迁移。

## E6. Activation Patching 因果验证

实验目的：排除“linear probe 只是在 hidden state 中读到了相关信息、但该表示并不决定拒绝行为”的问题。

1.  选择已经成功 jailbreak 的样本及对应 PGD checkpoint。

2.  获取该 adversarial 状态的 h_l^J，以及同源 refused harmful 输入的 h_l^H。

3.  在候选动态关键层执行 patch：h_l^J ← h_l^H，然后从该层继续 forward。

4.  记录 patch 前后的 ΔASR_l 或 ΔRefusalRate_l。

5.  将动态关键层 patching 与随机层/非关键层 patching 比较。

h_l^J ← h_l^H

判据：如果在动态关键层 patching 能显著恢复 refusal，而随机层影响有限，则说明 Dynamic Safety Bottleneck 不只是 probe artifact，而具有更强的机制和因果意义。

# 三、阶段 II：Safety-State-Aware Layer-Adaptive PGD

## E7. 实现 Safety-State-Aware LA-PGD

实验目的：回答 RQ3——能否利用当前 safety-state degradation 反向指导下一步 PGD，而不是固定选择一个 safety layer。

第一版不需要 RL 或额外 selector network，直接依据当前 G_(l,t) 动态计算层权重。

w_l^(t) = softmax(G_(l,t) / τ)

L_t = L_out + λ_s Σ_l w_l^(t) L_state,l + λ_u L_utility

δ_(t+1) = Π_(S_ε)[ δ_t − α · d(∇_(δ_t) L_t) ]

τ 为 temperature；G_(l,t) 为当前第 l 层 safety-state degradation。

关键性质是 w_l^(t) ≠ w_l^(t+1)：每个 PGD step 的重点攻击层由当前模型安全状态重新决定。

PGD 的 projection/update 形式保持不变，创新主要落在 attack objective 的动态内部状态权重。

若加入 L_utility，应单独报告其对攻击成功率与音频可用性的影响。

## E8. 六组核心方法对照

实验目的：必须证明改进来自“Safety-State Adaptive”，而不是因为简单加入了 hidden loss、更多层或普通 gradient-based 选层。

| 方法 | Output loss | Safety state | 多层 | 动态选层 | 对照意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standard PGD | ✓ | × | × | × | 纯 output-driven baseline |
| Fixed-Layer PGD | ✓ | ✓ | × | × | 验证固定安全层 hidden loss |
| Uniform Multi-layer PGD | ✓ | ✓ | ✓ | × | 验证多层 hidden loss 本身 |
| Static Top-K Safety PGD | ✓ | ✓ | ✓ | × | 验证静态关键层窗口 |
| Gradient-Based Adaptive Layer PGD | ✓ | × / 普通特征 | ✓ | ✓ | 对照 PRAF 类 gradient magnitude/consistency 选层思想 |
| Safety-State-Aware LA-PGD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 本文方法 |

最关键的 reviewer-facing 比较是：Gradient-Based Adaptive Layer PGD vs Safety-State-Aware LA-PGD。前者衡量“哪里更容易优化”，后者衡量“当前安全决策在哪里发生失稳”。如果本文方法只优于固定/均匀多层，却不优于普通 gradient adaptive baseline，核心方法学主张会明显变弱。

## E9. 关键消融与敏感性实验

这部分属于从原文公式与对照设计自然推导出的必要消融，用于说明性能增益究竟来自哪一部分。

Safety state 定义消融：仅 linear probe、仅 refusal-direction projection、二者联合。

动态性消融：将 w_l^(t) 冻结为初始/static 权重，与真正逐步更新的 w_l^(t) 比较。

层范围消融：single layer、uniform all-layer、static Top-K、dynamic weighted layers。

τ 敏感性：检查权重过尖锐或过平滑是否导致不稳定。

λ_s / λ_u 敏感性：检查 safety-state loss 与 utility loss 的权衡。

不同 PGD checkpoint 密度：稀疏 checkpoint 与逐步采集是否得到一致的动态结论。

注意：原文没有给出 τ、λ_s、λ_u 的具体取值，因此当前只规定“需要做敏感性分析”，不应在本方案中虚构默认值。

# 四、统一评价指标与结果图表

## E10. 攻击效果、机制指标与音频质量

攻击性能至少需要与内部机制指标、音频质量指标同时报告，避免只展示 ASR。

| 类别 | 指标 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 攻击行为 | ASR、Refusal Rate | 最终越狱是否成功、拒绝行为是否下降 |
| 因果验证 | ΔASR_l、ΔRefusalRate_l | patching 后行为恢复幅度 |
| 内部状态 | H_(l,t)、R_(l,t)、G_(l,t)、l_t* | harmfulness/refusal 演化与动态瓶颈 |
| 感知/功率 | SNR/SPR、PESQ、STOI | 扰动强度与语音感知质量 |
| 任务效用 | WER/CER | 语音内容/识别效用保持 |
| 优化轨迹 | 首次成功 step、每步 loss/状态轨迹 | 动态选层与攻击进度的关系 |

## 建议最终至少产出的图/表

1.  图 1：完整实验流程图（PGD trajectory → hidden states → safety states → bottleneck → LA-PGD）。

2.  图 2：Harmfulness State 的 Layer × PGD-Step heatmap。

3.  图 3：Refusal State 的 Layer × PGD-Step heatmap。

4.  图 4：Safety-state degradation G_(l,t) heatmap + l_t* 轨迹。

5.  图 5：Activation Patching 的 layer-wise ΔRefusalRate / ΔASR 曲线。

6.  图 6：六种 PGD 方法的 ASR / Refusal Rate 比较。

7.  图 7：攻击效果与 SNR/SPR、PESQ、STOI、WER/CER 的权衡。

8.  表 1：六种 baseline 的机制差异（本文 E8 表）。

9.  表 2：主要方法性能总表；表 3：关键消融与参数敏感性。

# 五、阶段 III：后期增强实验（不建议第一阶段同时堆入）

## E11. 现实传输链路与 EoT 鲁棒性

原文明确把这部分定位为后期增强，而不是第一阶段必需项。完成核心机制与 LA-PGD 后，再扩展现实音频链路。

测试 codec 压缩、resample、RIR、noise，以及 playback/record 等变换对攻击的影响。

比较 Standard PGD 与 LA-PGD 在这些链路下的 ASR/Refusal Rate 保持程度。

若需要进一步增强，可将 EoT 融入 Layer-Adaptive PGD，使优化目标对随机传输变换求期望。

若前端出现 gradient shattering，可再考虑 surrogate backward、STE、BPDA 或 latent optimization；这些属于音频特有工程增强，不宜与核心创新混在第一版实验里。

# 六、推荐执行顺序与停止条件

| 顺序 | 对应实验 | 要完成的事情 | 进入下一步的条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 步 | E1 + E2 | 先跑通标准 PGD 和全轨迹 hidden-state 保存 | 没有完整 trajectory，不进入机制分析 |
| 第 2 步 | E3 + E4 | 构建 H/R 双状态并画二维热图 | 如果 probe/projection 均无稳定结构，先修正状态定义 |
| 第 3 步 | E5 | 做 Dynamic Safety Bottleneck Go/No-Go | 若 l_t* 基本固定，转向 Critical Safety Window PGD |
| 第 4 步 | E6 | Activation Patching 因果验证 | 若关键层 patching 不优于随机层，不能把 probe 结果当作机制证据 |
| 第 5 步 | E7 + E8 | 实现 LA-PGD 并完成六组核心对照 | 重点比较 gradient-adaptive baseline |
| 第 6 步 | E9 + E10 | 消融、参数敏感性、音频质量与效用 | 形成论文主实验闭环 |
| 第 7 步 | E11 | 现实链路/EoT | 仅在核心结果成立后扩展 |

# 七、原文尚未指定、需要后续单独定下来的实验配置

以下项目在“创新点迁移--8.12”中没有给出确定值，因此本方案只把它们列为待配置项，不擅自补充：

最终使用的 LALM 及具体版本，以及从哪一层开始/结束采集 hidden states。

具体 benign/harmful 数据集、样本规模、训练/验证/测试划分。

音频采样率、时长和预处理流程。

canonical waveform PGD 的 ε、α、T、随机初始化方式和 output loss 定义。

Harmfulness/Refusal probe 的标签构造、训练集规模和评估协议。

Go/No-Go 的数值阈值：例如多大幅度的 l_t* 变化才认定为“动态”。

LA-PGD 的 τ、λ_s、λ_u 以及各项 loss 的归一化方式。

最终是否扩展到 Qwen2-Audio、Qwen2.5-Omni、GLM-4-Voice 等多个模型，原文仅将这些作为可行的音频模型例子，并未规定必须全部使用。

# 八、最终实验结论应分别回答的三个问题

RQ1：在白盒音频 PGD 的完整优化过程中，Harmfulness 与 Refusal representation 是否呈现可复现的 Layer × Attack-Step 联合动态？是否存在“harm recognition 保持、refusal execution 崩塌”的状态解耦？

RQ2：由 G_(l,t) 定义的关键安全瓶颈 l_t* 是否随攻击状态变化，并且这种关键层变化能否通过 activation patching 得到因果支持？

RQ3：基于当前 safety-state degradation 动态分配层权重的 LA-PGD，是否在相同扰动/感知约束下优于 Standard、Fixed-Layer、Uniform Multi-layer、Static Top-K 和 Gradient-Based Adaptive Layer PGD？

论文成立的关键证据链：“二维动态存在” + “动态瓶颈不是 probe 假象” + “利用该动态能够优于普通 gradient-adaptive 选层”。三者缺一，创新链条都会变弱。

整理依据：用户提供的《创新点迁移--8.12》文档。本文档以抽取、重组和实验工程化为主，未额外引入新的外部研究主线。